주간업무보고

| 회사명 | 클라우다이크 | 작성자 | 오성원, 조승환, 강민지 | 작성일 | 2021.01.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 과제명 | 신규사업 프로토타입 개발 |  |  | 멘토 성명 | 최민성 |

| 구분 | 요약 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 금주 업무 | 대표님과의 회의를 통해 프로젝트의 전반적인 방향에 대해 합의점을 찾음 firebase연결 작업 회사 API, Front-end 소스 분석 프로그램 추가적인 개발 | - 1월 18일: 프로젝트 간트 차트 작성, 프로그램의 main page작업 시작 - 1월 19일: 대표님과 기획팀과 프로젝트 중간 회의를 통해 프로젝트 진행 상황 보고 및 향후 계획에 대한 회의를 하였다. - 1월 20일: 개발자 멘토로부터 회사 API와 front-end 소스를 전달받고 공부를 하였다. - 1월 21일: 디자인 프로토타입 작성 및 demo video제작, 이미지 편집기능 추가적으로 작업 - 1월 22일: Firebase연동작업 및 user dataset의 작성, 메인페이지 UI작업 시작 |
| 차주 계획 | Editing 페이지 완성을 목표로 개발하고자 함. | - Editing 페이지 레이아웃 작성 - Editing 페이지 기능과 레이아웃을 통합 - Firebase 이미지데이터 관리하는 방법 공부 |
| 기타 | Editing page 디자인 프로토타입 |  |
|  | 회의 보고서 |  |