주간업무보고

| 회사명 | 클라우다이크 | 작성자 | 오성원, 조승환, 강민지 | 작성일 | 2021.01.29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 과제명 | 신규사업 프로토타입 개발 |  |  | 멘토 성명 | 최민성 |

| 구분 | 요약 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 금주 업무 | Editing page의 UI와 기능들을 통합하기 시작함 Firebase연동을 하고 추가적인 공부를 함 | - 1월 25일: Editing page UI추가적으로 작업 - 1월 26일: 대표님과 기획팀과 프로젝트 정기회의 진행, 회의를 통해 진행상황 보고 및 프로젝트 이름 변경 - 1월 27일: Firebase 연동작업 실시 - 1월 28일: Editing page UI와 기능코드 통합 시작 - 1월 29일: Editing page UI와 기능코드 통합 디버깅과 에러 수정 |
| 차주 계획 | Editing page완성 및 메인 페이지 작업 시작 | - Editing page의 네모, 원, 코멘트 달기 기능 추가 - 작성한 코드의 error찾기 및 수정 - 메인 페이지 UI 작업 시작 |
| 기타 | 목표했던 editing page의 디자인 프로토타입 |  |
|  | 구현중인 Editing page의 UI |  |