주간업무보고

| 회사명 | 클라우다이크 | 작성자 | 오성원, 조승환, 강민지 | 작성일 | 2021.02.19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 과제명 | 신규사업 프로토타입 개발 |  |  | 멘토 성명 | 최민성 |

| 구분 | 요약 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 금주 업무 | comment기능 구현 완료 | - 2월 15일: comment숨김 기능 추가 - 2월 16일: 기획팀과의 회의를 하며 프로젝트 중간 보고 및 추후 계획 수립 - 2월 17일: comment기능의 클릭이벤트 구현 (comment를 클릭하면 annotation색이 변하고 comment보이게 변경) - 2월 18일: annotation의 작성자 정보 출력 기능 추가 - 2월 19일: 기획팀, 대표님과 회의를 통해 남은 1주일간의 프로젝트 목표 설정 |
| 차주 계획 | 메인페이지 작업 및 모든 페이지 연동 | - 메인 페이지의 project생성 및 파일 업로드기능 구현 - 메인 페이지의 동료 list출력 - 프로젝트 모든 페이지의 연동 |
| 기타 | 오른쪽에 쌓인 comment와 숨겨진 comment |  |
|  | Comment 클릭 이벤트 구현 |  |
|  | Annotation의 작성자 출력 및 클릭시 comment출력 |  |