**주간업무보고**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **회사명** | 클라우다이크 | **작성자** | 오성원, 조승환, 강민지 | **작성일** | 2021.01.22 |
| **과제명** | 신규사업 프로토타입 개발 | | | **멘토 성명** | 최민성 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **구분** | **요약** | **세부 내용** |
| **금주**  **업무** | **대표님과의 회의를 통해 프로젝트의 전반적인 방향에 대해 합의점을 찾음**  **firebase연결 작업**  **회사 API, Front-end 소스 분석**  **프로그램 추가적인 개발** | * 1월 18일: 프로젝트 간트 차트 작성, 프로그램의 main page작업 시작 * 1월 19일: 대표님과 기획팀과 프로젝트 중간 회의를 통해 프로젝트 진행 상황 보고 및 향후 계획에 대한 회의를 하였다. * 1월 20일: 개발자 멘토로부터 회사 API와 front-end 소스를 전달받고 공부를 하였다. * 1월 21일: 디자인 프로토타입 작성 및 demo video제작, 이미지 편집기능 추가적으로 작업 * 1월 22일: Firebase연동작업 및 user dataset의 작성, 메인페이지 UI작업 시작 |
| **차주**  **계획** | **Editing 페이지 완성을 목표로 개발하고자 함.** | * Editing 페이지 레이아웃 작성 * Editing 페이지 기능과 레이아웃을 통합 * Firebase 이미지데이터 관리하는 방법 공부 |
| **기타** | **Editing page**  **디자인 프로토타입** |  |
| **회의 보고서** |  |