**주간업무보고**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **회사명** | 클라우다이크 | **작성자** | 오성원, 조승환, 강민지 | **작성일** | 2021.01.29 |
| **과제명** | 신규사업 프로토타입 개발 | | | **멘토 성명** | 최민성 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **구분** | **요약** | **세부 내용** |
| **금주**  **업무** | **Editing page의 UI와 기능들을 통합하기 시작함**  **Firebase연동을 하고 추가적인 공부를 함** | * 1월 25일: Editing page UI추가적으로 작업 * 1월 26일: 대표님과 기획팀과 프로젝트 정기회의 진행, 회의를 통해 진행상황 보고 및 프로젝트 이름 변경 * 1월 27일: Firebase 연동작업 실시 * 1월 28일: Editing page UI와 기능코드 통합 시작 * 1월 29일: Editing page UI와 기능코드 통합 디버깅과 에러 수정 |
| **차주**  **계획** | **Editing page완성 및 메인 페이지 작업 시작** | * Editing page의 네모, 원, 코멘트 달기 기능 추가 * 작성한 코드의 error찾기 및 수정 * 메인 페이지 UI 작업 시작 |
| **기타** | **목표했던 editing page의 디자인 프로토타입** |  |
| **구현중인 Editing page의 UI** |  |